
涡阳县人民医院
急救中心高压电缆更换工程项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-019号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年六月

涡阳县人民医院急救中心高压电缆更换工程项目询价公告
一、项目基本情况
项目名称：涡阳县人民医院急救中心高压电缆更换工程项目
2、招标编号：GYZC-2023-019号

3、采购方式：询价采购
4、预算金额：约29.5万元
5、招标范围：涡阳县人民医院急救中心高压电缆更换工程材料供货和施工等。
6、采购需求：详见采购文件

7、工期要求：15个日历天。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
2、具备独立法人资格、有效营业执照、具有合格有效安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证。

3、输变电工程专业承包叁级及以上资质或电力工程施工总承包叁级及以上资质 。

4、.提供从2020年3月至今金额100万及以上强电迁改或安装施工业绩合同壹份，(以合同签订时间和金额为准，提供一份对应合同的发票）。
5、无政府采购违规失信情况：

6、在人员、设备、资金等方面具备完成本项目的能力。
三、获取采购文件
1.时间：2023年6月28日下午17:00分前（北京时间）

2.地点：涡阳县人民医院招标办
3.方式：凡有意参加者，无需投标报名,直接从涡阳县人民医院网站下载，或到医院招标办索取。采购文件不收费。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年6月29日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：相老师：139 5677 8996
周老师：159 5676 9519

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年6月21日
涡阳县人民医院急救中心高压电缆更换工程项目

采购需求

一、投标人须知
1、本说明中提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
  涡阳县人民医院急救中心因实际需要，更换敷设10KV电缆，2处约440米，YJV22-3*120。

三、工程内容

1、工程量清单和要求

	涡阳县急救中心更换敷设10KV电缆

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	暂定数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	10KV电力电缆更换
	电缆敷设
	处
	2处

440米YJV22-3*120
	
	
	1、该价款包含文件清单所列为完成此电缆迁改的一切人工、材料(主材、辅材购置、倒运、看护、检验)、施工定位、现场勘查、基础、电力电缆、导线架设、电缆保护管、管沟开挖、电缆地井、接地、设备、安全文明施等与本工程有关事项。

	含税总计（元）


四、施工要求
1、.受邀招标响应方委派专人管理施工作业，听从招标方管理人员的指挥，全面负责本合同有关工期、作业进度、现场管理、工程质量、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

2、受邀招标响应方组织具有相应工作能力的熟练专业技术工人投入工作。

3、施工的人员须经专业培训、持证上岗；受邀招标响应方应严格遵守《劳动法》、《民法典》等法律法规的相关规定，如期、足额的支付农民工工资。

4、成交方应按有关法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付招标人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

5、因成交方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标方有权要求成交方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由成交方承担。

6、补遗书：招标响应方在收到本招标文件后，需仔细阅读理解本招标文件，如有疑问，需以书面形式发函至招标方。如招标方认为需要答疑的，在报价方递交招标响应文件前3天内以邮箱形式发出。补遗书是对本招标文件的进一步补充和说明，是本招标文件的组成部分，招标响应方应将其与招标文件共同阅读。如果补遗书与本招标文件有不一致之处，以补遗书为准。

7、严格按照现行国家行业安全技术规范进行现场安全施工。

8、施工车辆必须购买强制保险及商业保险、严格按照相关部门要求进行申报及配备。

9、文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。
10、成交人因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。
11、成交人不得对本项目再次转包、分包。

五、质量要求：合格。
六、验收：按照现行国家标准执行。如有必要，须出具第三方检测报告。

七、控制价
本项目最高限价：人民币295000.00元。高于此限价投标无效。

八、报价要求
1、报价方在收到招标文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。

2、报价方应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。

3、招标响应总报价为报价人按工程质量规范完成清单工程量，经招标人验收合格并交工完毕所有可能发生的费用。

4、报价人所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

5、本报价清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

6、本报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除成交方（协作方）按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

9、除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的准备工作，劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用

10、报价清单中报价单位没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，成交方（协作方）必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

11、符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

12、成交方（协作方）对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

13、报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

14、本项目建筑工程一切险、成交方（协作方）职工的人身意外险和第三者责任险由成交方（劳务协作方）按照项目专用合同条款进行办理，保险费由成交方（协作方）承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

15、安全生产费用不单独报价，用于施工人员保险购买，劳保用品投入等相关安全费用的投入已包含在各分项单价中，不另行计量。

16、所有材料进场需出具材料合格证、出厂合格证。

 17、施工过程中招标人(项目经理部)有权根据现场实际情况调整(增加或减少)(响应人)的具体施工桩号、位置和数量，(响应人)自行承担因此而增加的费用或减少(损失)的利润，(响应人)报价应综合包括此部分费用。                                                                                                                                                                                                   

18、在项目实施前、中、后必须及时做好与甲方及后期接收产权单位的沟通协调工作，工程完工后，乙方应提前三天通知产权单位和甲方组织验收，经验收合格后及时办理验收签证。

19、乙方须充分考虑工期风险、设备人员闲置风险和费用。按国家施工规范施工，按施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务，编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任，负责及时办理各种隐记录和签证，做好分部分项工程检测、验收采现必要的措施，集中人力、物力，财力确保合同工期。如乙方不能在甲方工期计划内完成相应部位的迁改、验收等工作，甲方有权对乙方作出处罚或直接终止合作。          
九、付款方式： 

工程完工经验收合格后，工程款一次性付清。

十、评价方法：

1、低价优先法。根据符合资格要求、质量和服务相等且总报价最低的原则确定成交单位。
2、其他无效报价情况：

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

开启记录人签字是否与招标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

招标响应单位的响应文件中相同的子目清单报价中有两个以上非固定单价报价相同，按废标处理。

附件1：招标响应文件固定格式

涡阳县急救中心10KV电缆更换敷设
招标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年        月         日

目     录

一、报价函及招标文件附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、承诺函

五、相关证明材料（企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本户开户许可证或开户证明）
一、报价函及招标文件附录

(一)报 价 函
致：涡阳县急救中心
1. 在研究了 涡阳县急救中心10KV电缆更换敷设工程项目的招标文件(含补遗书第/号至第/号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                            元(¥        元)的含税总价，按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准。工期   个日历天，具体时间以工程需要为准。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按约定的时间组织材料进场之后，由招标方组织相关人员进行验收，报价方10 KV 电力电缆迁改所需的设备及材料进场经招标人验收合格（进场数量、型号、规格等）且满足要求后方可施工。施工完成经招标方、业主单位验收合格后支付至合同价的100%，

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.                              （其他补充说明）。

报价单位：                        （盖单位章）

                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                          地址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                                                       年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

报价人名称：：                                  。

单位性质：                                       。 

地    址：                                       。

成立时间：          年        月        日

经营期限：                                     。

姓名：           (法定代表人签字)  性别：        

年龄：        职务：        。

系                      (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                       报价单位：                 (盖单位章)

                                         年      月    日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

法定代表人身份证明复印件（盖公司章）
 (二) 授权委托书

授权书

本人        （姓名）系                                 （报价方名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                                 涡阳县急救中心更换敷设10KV电缆（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年  月  日至本项目双方约定义务终止时 。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明，如有委托代理人需附委托代理人身份证证明

                      申请人：                （盖单位章）

                      法定代表人：                    （签字）
                      身份证号码：                           
                      委托代理人：                    （签字）
                      身份证号码：                           
                                            年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
委托代理人身份证明复印件（盖公司章）

三、已标价工程量清单

	涡阳县急救中心更换敷设10KV电缆

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	暂定数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	10KV电力电缆更换
	电缆敷设
	处
	2处

440米YJV22-3*120
	
	
	1、该价款包含文件清单所列为完成此电缆迁改的一切人工、材料(主材、辅材购置、倒运、看护、检验)、施工定位、现场勘查、基础、电力电缆、导线架设、电缆保护管、管沟开挖、电缆地井、接地、设备、安全文明施等与本工程有关事项。

	含税总计（元）


                       报价单位：                 (盖单位章)

                                         年      月    日    
四、承诺函

涡阳县人民医院：
我方参加了涡阳县人民医院急救中心10KV电缆更换敷设工作中项目的询价，若我公司有幸成为成交供货商，我方保证：
1.我单位严格按照劳动合同约定向劳务工人发放劳动工资，不管在任何情况下，决不拖欠劳务工人工资，每次发放工资经劳动者本人签字，发放工资由发包人监督直接发放到劳务人员手中。 

2.我单位接受招标单位的监督与管理。执行招标单位劳务用工和工资支付的相关规定，在招标单位的直接监督管理下，做好劳务工资支付工作。 

3.如我单位发生资金矛盾时无条件优先行支付劳务工工资。 

4.我单位成立劳务工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本单位，决不以任何借口进行推诿、拖延。一旦发生上访事件，我单位及时向地方政府汇报，主动做工作，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。 

5.杜绝拖欠农民工工资问题，如有拖欠，一切责任由我公司承担。

6.我公司对所签订合同各条款已充分考量，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我保证不以任何理由中途停工，忠实全面的执行本项目施工承包合同。

7.为了保质保量的完成该项目，合同签订后本人保证安排技术负责人一名、安全员一名作为本项目的主要管理人员，自开工之日起至工程交工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。

8.我公司承诺按照合同条款、对该工程的施工进度、质量、安全和文明施工全权负责，并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。

9.我公司承诺自觉严格遵守当地政府部门及相关部门安全文明施工的相关要求。

10.保证将按发包人相关管理制度严格执行，确保不给发包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷，若因我公司负责施工项目的项目管理不当，导致发包人承担的所有民事赔偿损失由我公司承担，并以该项目的应收款项作为担保。

11.保证本项目相关人员按时参加发包人组织的项目管理会，对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告，不得有所隐瞒，双方相互沟通。如因现场施工中出现的本公司承包范围内责任问题遭政府、相关部门及路警部门等投诉，同意一次扣罚不少于 1000 元罚款。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的成交资格，并由发包人将我方的违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入市场信息管理系统。

  承诺人：                       （盖单位章）

                 法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                                            年    月    日

五、相关证明材料

（企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本户开户许可证或开户证明）

